Rencana Riset & Test Matrix

Stabilitas WhatsApp Unofficial via Baileys

Investigasi penyebab suspend, A/B testing, rate limiting, logging & event log channel — SatuInbox

Disusun untuk: Tim Developer SatuInbox

Tanggal: 3 Juni 2026  |  Versi: Draft 1.0

Status: Untuk dieksekusi & diverifikasi

# Daftar Isi

# 1. Ringkasan & Tujuan

Selama ini penggunaan WhatsApp unofficial dengan library Baileys di SatuInbox diklaim tidak stabil: nomor yang baru di-scan sering tersuspend, dan beberapa nomor tersuspend setelah mengirim beberapa pesan. Dokumen ini menstrukturkan gejala yang dilaporkan menjadi hipotesis yang bisa diuji, mendefinisikan rencana A/B testing yang terukur, serta menetapkan spesifikasi rate limiting, logging suspend, dan event log lifecycle account channel.

Tujuan riset:

- Mengidentifikasi akar penyebab suspend (root cause) dengan eksperimen terkontrol, bukan asumsi.

- Memisahkan apakah suspend disebabkan perilaku unofficial automation (deteksi anti-spam WhatsApp) atau cara pakai/implementasi (volume, pola pesan, nomor cold).

- Menetapkan kebijakan rate limit outbound yang aman untuk SatuInbox.

- Menetapkan skema logging agar setiap suspend bisa dianalisis (kenapa, kapan, di channel mana).

- Menetapkan event log lifecycle account channel: created, init, scan, connected, lifetime, disconnected, suspended.

Catatan penting (kerangka berpikir): Baileys adalah library yang mengemulasi WhatsApp Web Multi-Device melalui WebSocket. Suspend hampir selalu merupakan tindakan penegakan anti-spam dari sisi WhatsApp, bukan bug library. Maintainer Baileys sendiri secara eksplisit tidak menganjurkan bulk/automated/broadcast messaging dan menyatakan penggunaan melanggar ToS WhatsApp ditanggung sendiri oleh pengguna. Karena itu “stabilitas” harus dipahami sebagai meminimalkan sinyal yang memicu deteksi spam WhatsApp, bukan sekadar mem-patch kode.

# 2. Kategorisasi Gejala yang Dilaporkan

Gejala yang dilaporkan tim dikelompokkan agar tiap hipotesis bisa dipetakan ke eksperimen:

| Kode | Gejala | Detail dari laporan |
| --- | --- | --- |
| G1 | Suspend tepat setelah connect | Sesaat setelah scan QR / connect dengan nomor yang di-scan, nomor langsung tersuspend sebelum/segera setelah aktivitas. |
| G2 | Suspend setelah kirim beberapa chat | Setelah connect dan mengirim beberapa pesan, nomor tersuspend. |
| G3 | Trigger via broadcast ke nomor asing | Initial message (BC) yang dikirim via Baileys ke nomor yang tidak dikenal oleh nomor sender memicu suspend. |
| G4 | Trigger via kirim ke nomor dikenal | Suspend juga muncul saat kirim ke nomor yang sudah dikenal — bisa dengan isi pesan sama, bisa berbeda. |
| G5 | Suspend sementara (2 jenis) | (a) Suspend di WhatsApp Web; (b) Suspend di mobile device. Membatasi pengiriman ke nomor baru, tetapi nomor yang sudah ada di chat sebelumnya masih bisa dikirim. |
| G6 | BC tidak jadi conversation | Dari 5 broadcast, hanya 4 yang menjadi conversation. Belum diketahui apakah karena dikirim bersamaan atau sebab lain. |

# 3. Faktor Risiko yang Diduga Memicu Suspend

Berdasarkan cara kerja deteksi anti-spam WhatsApp dan praktik umum komunitas, faktor-faktor berikut menjadi variabel yang perlu diuji:

- Nomor cold / baru: nomor yang baru didaftarkan atau baru login multi-device dan langsung mengirim ke banyak kontak sangat rentan.

- Kirim ke nomor tidak dikenal: mengirim pesan pertama ke nomor yang belum pernah berinteraksi (tidak ada di kontak/percakapan) adalah sinyal spam terkuat.

- Volume & kecepatan: banyak pesan dalam waktu singkat, tanpa jeda, tanpa pola manusiawi.

- Pesan identik (broadcast): konten yang persis sama dikirim ke banyak penerima mudah terdeteksi sebagai bulk.

- Rasio report/block: jika penerima memblokir atau melaporkan, risiko suspend melonjak — terutama untuk nomor baru.

- Tidak ada engagement dua arah: pesan keluar tanpa balasan/percakapan menurunkan “reputasi” nomor.

- Device/browser fingerprint & presence: konfigurasi browser pada Baileys (Browsers.ubuntu / macOS), markOnlineOnConnect, dan absennya indikator “typing” / presence bisa memengaruhi.

- Tidak ada warm-up: nomor tidak “dipanaskan” bertahap sebelum dipakai outbound volume tinggi.

# 4. Hipotesis yang Akan Diuji

Setiap hipotesis dirumuskan agar bisa dikonfirmasi/ditolak lewat eksperimen pada Bagian 5. Daftar lengkap juga tersedia di file Excel test matrix (sheet “Hipotesis”).

| ID | Hipotesis | Prediksi jika benar |
| --- | --- | --- |
| H1 | Suspend dipicu terutama oleh pengiriman ke nomor BARU/tidak dikenal, bukan oleh Baileys itu sendiri. | Kirim hanya ke nomor dikenal → tidak/jarang suspend; kirim ke nomor asing → suspend. |
| H2 | Broadcast (pesan identik) ke banyak nomor asing lebih cepat memicu suspend daripada pesan yang dipersonalisasi. | Isi pesan bervariasi menurunkan tingkat suspend dibanding isi identik. |
| H3 | Suspend juga terjadi via WhatsApp Web/HP manual untuk pola yang sama (artinya bukan murni Baileys). | BC manual ke nomor baru via WA Web/HP juga kena suspend. |
| H4 | Volume & kecepatan tinggi tanpa rate limit meningkatkan probabilitas suspend. | Rate limit + jeda acak menurunkan tingkat suspend pada volume yang sama. |
| H5 | Nomor tanpa warm-up jauh lebih rentan daripada nomor yang dipanaskan bertahap. | Nomor yang di-warm-up bertahan lebih lama / batas kirim lebih tinggi. |
| H6 | BC tidak menjadi conversation (G6) terkait pengiriman simultan / pesan tertahan oleh filter, bukan sekadar error UI. | Mengirim BC bertahap (tidak bersamaan) menaikkan rasio delivered→conversation. |
| H7 | Konfigurasi socket (browser fingerprint, markOnlineOnConnect, presence) memengaruhi ketahanan nomor. | Variasi konfigurasi menghasilkan perbedaan tingkat suspend yang terukur. |

# 5. Rencana A/B Testing & Test Matrix

## 5.1 Variabel Eksperimen

- Channel: SatuInbox (Baileys) vs WhatsApp Web resmi vs HP (manual).

- Target penerima: nomor BARU/tidak dikenal vs nomor yang sudah dikenal (pernah ada percakapan).

- Isi pesan: identik (broadcast) vs dipersonalisasi/bervariasi.

- Volume & rate: tanpa limit vs dengan rate limit + jeda acak.

- Warm-up: nomor cold vs nomor yang sudah di-warm-up.

- Cara broadcast: dikirim bersamaan (batch) vs bertahap (drip).

## 5.2 Prinsip Metodologi

- Gunakan beberapa nomor uji yang setara per skenario (mis. 3–5 nomor) agar hasil tidak bias satu nomor.

- Ubah satu variabel pada satu waktu (controlled experiment); sisanya dibuat konstan.

- Sediakan kelompok kontrol (mis. nomor yang hanya kirim ke kontak dikenal, volume rendah).

- Catat waktu sampai suspend (time-to-suspend) dan jumlah pesan sebelum suspend sebagai metrik utama.

- Wajib jalankan uji manual via WA Web / HP untuk pola yang sama (terutama BC ke nomor baru) untuk memisahkan efek Baileys vs efek kebijakan WhatsApp.

- Gunakan nomor & kontak “dummy” yang Anda kendalikan jika memungkinkan, untuk mengontrol risiko report/block.

## 5.3 Contoh Skenario Uji (ringkas)

Matriks penuh yang siap diisi tim ada di file Excel terlampir. Berikut contoh barisnya:

| ID | Channel | Target | Isi pesan | Rate | Ekspektasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | SatuInbox | Nomor dikenal | Bervariasi | Limit + jeda | Stabil (kontrol) |
| T2 | SatuInbox | Nomor baru | Identik (BC) | Tanpa limit | Cepat suspend |
| T3 | SatuInbox | Nomor baru | Bervariasi | Limit + jeda | Lebih tahan dari T2 |
| T4 | WA Web manual | Nomor baru | Identik (BC) | Manual | Bandingkan vs T2 |
| T5 | HP manual | Nomor baru | Identik (BC) | Manual | Bandingkan vs T2/T4 |
| T6 | SatuInbox | Nomor baru | Identik | BC bertahap (drip) | Cek rasio jadi conversation (G6) |

# 6. Usulan Rate Limiting Outbound (SatuInbox)

Pertanyaan “apakah perlu rate limit outbound?” jawabannya: ya, sangat disarankan. Rate limit adalah mitigasi paling langsung terhadap deteksi bulk. Usulan parameter awal (kalibrasi via eksperimen Bagian 5):

- Jeda antar pesan acak (jitter): mis. 8–40 detik, bukan interval tetap, untuk meniru pola manusia.

- Batas per jam & per hari yang naik bertahap sesuai umur/warm-up nomor (lihat 6.1).

- Batas khusus untuk pesan ke nomor BARU yang jauh lebih ketat daripada ke nomor dikenal.

- Drip, bukan batch: hindari mengirim broadcast bersamaan; sebar dalam rentang waktu.

- Presence manusiawi: kirim `sendPresenceUpdate('composing')` sebelum mengirim, beri jeda “mengetik”.

- Hormati hasil cek nomor: gunakan `onWhatsApp()` untuk memastikan nomor valid sebelum kirim; jangan kirim ke nomor invalid.

- Circuit breaker: jika terdeteksi error/disconnect tertentu, hentikan outbound otomatis untuk nomor itu.

## 6.1 Contoh Jadwal Warm-up (untuk dikalibrasi)

| Hari | Maks pesan/hari | Maks ke nomor baru/hari | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | 10–20 | 0–5 | Utamakan balas chat masuk, bangun interaksi dua arah. |
| 3–7 | 20–40 | 5–10 | Naikkan bertahap; pantau sinyal suspend. |
| 8–14 | 40–80 | 10–20 | Stabilkan; isi pesan tetap bervariasi. |
| 15+ | 80–150+ | 20–40 | Batas matang; tetap pakai jitter & drip. |

Angka di atas adalah titik awal yang konservatif dan WAJIB dikalibrasi dengan data eksperimen — bukan jaminan aman.

# 7. Spesifikasi Logging Suspend

Agar tiap suspend bisa dianalisis (“kenapa”), setiap kejadian disconnect/suspend harus dilog dengan konteks lengkap. Di Baileys, sinyal utama datang dari event `connection.update` (field `lastDisconnect.error`, biasanya Boom dengan `output.statusCode` / `DisconnectReason`).

| Field | Sumber | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| event_id / timestamp | sistem | Waktu kejadian (UTC + lokal). |
| account_channel_id | sistem | Nomor / channel yang terdampak. |
| disconnect_reason | Baileys DisconnectReason | mis. loggedOut, restartRequired, connectionClosed, badSession, 401/403/440 dsb. |
| status_code | Boom output.statusCode | Kode numerik dari payload disconnect. |
| raw_error | lastDisconnect.error | Payload mentah (di-stringify) untuk forensik. |
| suspend_type | klasifikasi | web / mobile / sementara / permanen / tidak diketahui. |
| last_actions (N terakhir) | buffer aplikasi | Beberapa aksi terakhir sebelum suspend: ke nomor mana, isi, baru/dikenal, jenis (BC/biasa). |
| msgs_sent_in_window | metrik | Jumlah pesan dalam X menit/jam terakhir. |
| msgs_to_new_numbers | metrik | Berapa di antaranya ke nomor baru. |
| time_since_connect | metrik | Jeda sejak connect/scan sampai suspend. |
| socket_config | konfigurasi | browser, markOnlineOnConnect, dsb. |

Tambahan: simpan log mentah Baileys pada level debug saat investigasi (logger level “debug”) agar frame WhatsApp terlihat, lalu turunkan level di produksi.

# 8. Event Log Lifecycle Account Channel

Skema event untuk melacak siklus hidup tiap account channel, dari dibuat hingga tersuspend. “Lifetime” didefinisikan sebagai durasi dari channel berhasil connected hingga disconnected.

| Event | Definisi | Field yang dicatat |
| --- | --- | --- |
| created | Record account channel dibuat di sistem. | channel_id, owner, msisdn (jika ada), created_at. |
| init | Inisialisasi socket Baileys / persiapan auth state. | channel_id, socket_config, init_at. |
| scan | QR/pairing code di-generate & proses scan. | channel_id, method (qr/pairing), scan_at, scan_result. |
| connected | Koneksi berhasil (connection = 'open'). Mulai hitung lifetime. | channel_id, connected_at. |
| lifetime | Durasi connected → disconnected (turunan, bukan event mentah). | channel_id, connected_at, disconnected_at, duration. |
| disconnected | Koneksi putus (connection = 'close'), bisa sengaja/tidak. | channel_id, disconnected_at, reason, status_code, reconnect (Y/N). |
| suspended | Terdeteksi dibatasi/suspend oleh WhatsApp. | channel_id, suspended_at, suspend_type, status_code, ref ke log suspend (Bagian 7). |

Catatan: “disconnected” dan “suspended” berbeda. Disconnect bisa terjadi karena restartRequired/koneksi jaringan tanpa suspend; suspend adalah pembatasan dari WhatsApp. Bedakan keduanya lewat status_code / DisconnectReason agar metrik akurat.

# 9. Metrik Keberhasilan

- Time-to-suspend: rata-rata waktu/jumlah pesan sebelum suspend per skenario.

- Suspend rate: % nomor yang tersuspend per skenario.

- Delivered→conversation ratio: untuk menjawab G6 (BC jadi conversation).

- Survival per warm-up tier: ketahanan nomor menurut tahap warm-up.

- Perbandingan channel: SatuInbox vs WA Web vs HP pada pola identik.

# 10. Risiko & Catatan Kepatuhan

Baileys tidak berafiliasi dengan WhatsApp, dan maintainer-nya secara eksplisit tidak menganjurkan penggunaan untuk spam, bulk, atau automated messaging. Penggunaan unofficial berisiko melanggar Terms of Service WhatsApp, dan suspend/ban adalah konsekuensi yang melekat — tidak ada konfigurasi yang menjaminnya 100% aman. Riset ini bertujuan meminimalkan risiko operasional dan memahami perilaku sistem, bukan menjamin kekebalan. Tim sebaiknya juga mengevaluasi opsi WhatsApp Business API (Cloud API) resmi untuk use case broadcast/notifikasi berskala, sebagai jalur yang sah dan stabil.

# 11. Langkah Berikutnya

- Siapkan nomor uji + kontak dummy yang dikendalikan tim.

- Implementasikan logging suspend (Bagian 7) dan event log channel (Bagian 8) terlebih dulu — tanpa data, eksperimen tidak terukur.

- Jalankan test matrix (file Excel terlampir), satu variabel per waktu, termasuk uji manual WA Web/HP.

- Kalibrasi rate limit & warm-up dari hasil eksperimen.

- Review temuan, putuskan kebijakan outbound final, dan evaluasi opsi WhatsApp Business API resmi.